### ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА РАДА

# РІШЕННЯ

від 28.10.2011 № 11- 1 / VІ

м. Черкаси

Про Програму підвищення

енергоефективності та зменшення

споживання енергоносіїв Черкаського

району на 2011-2015 роки

Відповідно до п. 16 частини першої ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 891-р «Про затвердження плану заходів на 2010 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року» та постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 – 2015 роки», рішенням Черкаської обласної ради від 29.04.2011 №5-2/VI «Про Програму підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв Черкаської області на 2011-2015 роки»:

- Затвердити Програму підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв Черкаського району на 2011-2015 роки (далі – Програма), що додається.

- Райдержадміністрації, запропонувати виконавцям, зазначеним у Програмі, забезпечити її виконання.

- Рекомендувати фінансовому управлінню районної державної адміністрації при формуванні бюджету передбачати кошти на реалізацію запланованих у програмі заходів.

- Управлінню економіки районної державної адміністрації щорічно до 25 січня інформувати районну раду про хід виконання Програми.

- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економічного розвитку села, комунальної власності та державної регуляторної політики.

Заступник голови 							В.А.Орел

ДОДАТОК

до рішення районної ради

від 28.10.2011 №11-1/VІ

ПРОГРАМА

ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЗМЕНШЕННЯ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГОНОСІЇВ ЧЕРКАСЬКОГО РАЙОНУ  НА 2011-2015 РОКИ

| Вступ………………………………………………………………………………….. | 3 |
| --- | --- |
| Мета Програми……………………………………………………………………… | 3 |
| Аналіз стану енергоспоживання об’єктами бюджетної сфери та об’єктами ЖКГ Черкаського району за період 2008-2010 р…………………………………………. | 4 |
| Аналіз втрат енергоресурсів та визначення потенціалу енергозбереження……… | 5 |
| Визначення пріоритетних напрямків енергозбереження………………………….. | 12 |
| Проекти з енергозбереження у Черкаському районі……………………………..... | 14 |
| Прогнозні обсяги економії ПЕР……………………………………………………. | 15 |
| Рекомендації по реалізації Програми……………………………………………….. | 16 |
| Додатки………………………………………………………………………………… | 18 |

Вступ

Програма розроблена відповідно до вимог  Закону України «Про місцеві державні адміністрації», заходів Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2011-2015 роки затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 р. № 243 з врахуванням наказу НАЕР від 17.03.2009 р. №33  «Про затвердження Методики галузевих, регіональних програми енергоефективності та програм зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання».

Програма спрямована на запровадження енергоефективних технологій, зменшення споживання  енергоресурсів та призначена для практичного використання в межах району, сільських, селищної рад та реалізації на підприємствах комунального господарства, установах бюджетної сфери заощадження за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів паливно-енергетичних ресурсів, та відноснне скорочення бюджетних видатків на їх оплату.

Мета Програми

Метою розробки Програми є підвищення рівня енергоефективності суспільного виробництва шляхом зниження енергоємності валового регіонального продукту за рахунок оптимізації паливно-енергетичного балансу регіону, що забезпечить зростання конкурентоспроможності продукції підприємств Черкаського району та покращення якості суспільного життя.

Програма слугує основою цілеспрямованої діяльності Черкаської районної адміністрації щодо організації та координації дій у сфері скорочення споживання енергоресурсів.

Ефективність Програми визначається окупністю капітальних витрат на її реалізацію, приростом прибутку підприємств і організацій, який досягається за рахунок економії енергетичних ресурсів при реалізації запланованих заходів.

Аналіз стану енергоспоживання об’єктами бюджетної сфери та об’єктами ЖКГ Черкаського району за період 2008-2010 р.р.

Основними складовими народногосподарського комплексу економіки Черкаського району являються промислові підприємства та об’єкти господарювання сільського спрямування.

Район виробляє таку промислову продукцію, як пиломатеріали,  меблі, вікна, двері, коробки та ящики з картону і паперу, етикетки  тощо.

Основу сільськогосподарського виробництва складає продукція рослинна (зернові культури, соняшник, овочі, тощо)  та тваринництва (м’ясо курей, молоко, яйця).

Розвиток промисловості останніх 5 років свідчить про формування функціонально нової структури виробництва, підвищення продуктивності за рахунок випереджаючого розвитку високотехнологічних галузей інноваційного типу. Відбувається переорієнтація на випуск продукції з високим ступенем обробки та високою часткою доданої вартості, стимулювання створення нових баз знань та ефективного їх використання.

Останнім часом спостерігається збільшення обсягів виробництва продукції. Так за 2008 рік вироблено продукції на 850,5 млн. грн., за 2009 – на 1 млрд.555 млн. грн.  за 2010 – на 1 млрд. 834 млн. грн.

За 2008 рік на промислових підприємствах виробництво продукції зросло порівняно з відповідним періодом минулого року на 34,9 відсотка, за  2009 рік зросло на 82,9% до попереднього року, за  2010 рік зросло на 18,9% до попереднього року. Питома вага підприємств, що наростили обсяги виробництва становить 50% .

Але переважна більшість промислових та сільськогосподарських підприємств змушені використовувати машини і обладнання, технічний ресурс яких на 50-70% застарілих та енергоємних технологій є нагальною для більшості підприємств району.

Сучасний стан комунальної теплоенергетики в районі зумовлюється застарілістю, недосконалістю системи енергоспоживання, зокрема браком індивідуальних засобів обліку та систем регулювання, а також недосконалістю існуючих будівельних конструкцій.

В районі єдиним надавачем послуг централізованого теплопостачання є державне комунальне підприємство теплових мереж Черкаського району. На балансі підприємства теплових мереж  знаходиться 9 котелень, загальною потужністю 17,8МВт/год, які працюють на природному газі. Протяжність теплових мереж у двохтрубному обчисленні становить 6 км. Балансова вартість основних фондів теплового господарства становить  2 млн. грн. Через фізичну зношеність обладнання і теплових мереж щорічно втрачається при транспортуванні 0,12тис.Гкал теплової енергії.

В районі налічується 321,4 км водогонів та 15,2 км. каналізаційних мереж, ступ.

На території району 14 (36%) населених пунктів мають комунальні водопроводи, які обслуговують 32,8 (43%) тис. громадян. З них в незадовільному стані знаходяться 6 (43%) водопроводів, які обслуговують 20,7 тис. громадян. Загальна протяжність водопроводів 321,4 км.

На території району 4 населені пункти мають каналізаційні мережі протяжністю 15,2 км, які обслуговують 10,5 тис. громадян (13%). З них дві мережі, які обслуговують   7,7 тис. громадян знаходяться в аварійному стані. Інші також експлуатуються більше 20 років та потребують капітального ремонту та модернізації.

Аналіз втрат енергоресурсів та визначення потенціалу енергозбереження

В Черкаському районі з метою збільшення економії електроенергії передбачені заходи з заміни ламп накалу на енергозберігаючі (внутрішнє освітлення) в закладах охорони здоров’я Черкаського району, кількість яких становить 1551 одиниці, та в 34 загальноосвітніх навчальних закладах – 6783 одиниці. Ефективність складає відповідно 242,3 тис. грн. та 104,4 тис. грн. (див. Таблицю 1).

Табл. 1 Перелік об’єктів, на яких передбачені заходи з заміни ламп накалу на енергозберігаючі (внутрішнє освітлення)

| № з/п | Назва будівлі | Адреса | Назва заходу | к-кість | марка | Вар-тість за од. | Всього | Спожив. електро-ен. ламп накалу в рік, Кват | Спожив. електроененергозб. Ламп в рік,Кват | Енерго-збереже-ння, кВт | Ефектив-ність, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Од. |  | Грн. | Тис. грн. |  |  |  |  |
| 1 | Заклади охорони здоров'я | Черкаський район | заходи з заміни ламп накалу на енергозберігаючі (внутрішнє освітлення) | 1551 | Maxus New full spsral 26W, 2700K, E28 | 30,00 | 46,5 | 354030 | 118010 | 236020 | 242,3 |
| 2 | 34 загальноосвітні навчальні заклади | Черкаський район | заходи з заміни ламп накалу на енергозберігаючі (внутрішнє освітлення) | 6783 | Maxus New full spsral 26W, 2700K, E27 | 30,00 | 203,4 | 152617,5 | 50872,5 | 101745 | 104,4 |
| 3 | Райдержадміністрація Черкаського району | м. Черкаси вул. Енгельса157 | заходи з заміни ламп накалу на енергозберігаючі (внутрішнє освітлення) | 503 | Maxus New full spsral 26W, 2700K, E27 | 30,00 | 15,1 | 45270 | 15090 | 30180 | 30,9 |
| 4 | Дитяча музична школа | с. Червона слобода | заходи з заміни ламп накалу на енергозберігаючі (внутрішнє освітлення) | 42 | Maxus New full spsral 26W, 2700K, E27 | 30,00 | 1,2 | 2520 | 840 | 1680 | 1,7 |
| 5 | Дитяча музична школа | с. Мошни | заходи з заміни ламп накалу на енергозберігаючі (внутрішнє освітлення) | 8 | Maxus New full spsral 26W, 2700K, E27 | 30,00 | 0,24 | 480 | 160 | 320 | 0,3 |
| Всього по району |  |  |  | 8887 | Maxus New full spsral 26W, 2700K, E27 | 30,00 | 313,1 | 554917,5 | 184972,5 | 369945 | 379,6 |

В тому числі, заміни на енергозберігаючі лампи передбачені  в Райдержадміністрації Черкаського району (503 одиниці), ефективність від впровадження складе 30,9 тис. грн. Також заміни ламп плануються в Дитячих музичних школах с. Червоної слободи (42 одиниці) та с. Мошни (8 одиниць) з ефективністю в сумі 1,7 тис. грн. та  0,3 тис. грн. відповідно.

Таким чином загальна кількість ламп, які необхідно замінити для внутрішнього освітлення в Черкаському районі складає  8887 одиниць і загальна ефективність від проведених заходів складе 379,6 тис. грн., енергозбереження електроенергії складе 369,9 тис. кВт.

Разом з тим, передбачені заходи з заміни ламп накалу на енергозберігаючі для вуличного освітлення у таких селах як: Байбузи, Білозір’я, Будище, Вергуни, Геронимівка, Дубіївка, Думанці, Ірдинь, Кумейки, Леськи, Мошни, Руська поляна, Сагунівка, Свидівок, Софіївка, Степанки, Тубільці, Хацьки, Худяки, Хутори, Червона Слобода, Чорнявка, Яснозір’я. Загальна кількість одиниць заміни ламп складає 987 ( див. Таблицю 2).

Заміни ламп для зовнішнього освітлення відбулись у 31 загальноосвітньому закладі (186 одиниць), на АЗПСМ сіл Леськи, Сагунівка та Білозір’я загальним обсягом у 8 одиниць.

Отже, енергозбереження ламп спожитих за рік для зовнішнього освітлення в Черкаському районі складе 183203,1 кВт, з ефективністю в сумі 91,6 тис. грн.

Енергозберігаючі заходи з заміни вікон на металопластикові проводяться в загальноосвітніх школах І-ІІ ст. та І-ІІІ ст. Черкаського району, а саме в таких селах як Ірдинь, Руська Поляна, Кумейки, Байбузи, Білозір’я, Будище, Вергуни, Геронимівка, Дубіївка, Думанці, Леськи, Мошни, Сагунівка, Свидівок, Степанки, Тубільці, Хацьки, Хутори, Червона Слобода, Шелепухи, Яснозір’я (див. Таблицю 3).

Загальний обсяг вставлених металопластикових вікон станом на 2011 рік склав 592 одиниці. Таким чином, обсяг економії газу складе 163,4 тис. м3.

Також  проводяться заходи з утеплення будівель, а саме в загальноосвітніх школах І-ІІ та І-ІІІ ступенів в селах Ірдинь, Руська Поляна та Кумейки. Загальний обсяг коштів, необхідних для проведення заходів з утеплення шкіл складає 734,4 тис. грн. Економія газу складає відповідно 8066,88 м3 , 19224м3 ,  8019,36 м3, загальний обсяг ефективності складе 161,7 тис. грн. та економія газу складе 35,3 тис. м3. (див. Таблицю 4).

Табл.4 Перелік об’єктів на яких передбачені заходи з утеплення фасадів будівель

| № з/п | Назва будівлі | Адреса | Назва заходу | к-кість об'єктів | площа фасадів | вартість за одиницю | Всього | Спожив. тепла за оп. сезон, Гкал | Спожив. газу за оп. сезон, м | Еконо-мія газу, м3 | Ефек-тив-ність, тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | од | м² | грн/м² | Тис. грн |  |  |  |  |
| 1 | Ірдинська ЗОШ І-ІІІст. | с. Ірдинь | заходи з утеплення будівель | 1 | 1030,6 | 200 | 206,1 | 70,5852 | 40334,4 | 8066,88 | 36,9 |
| 2 | Руськополянська ЗОШ І-ІІІст. № 2 | с. Руська Поляна | заходи з утеплення будівель | 1 | 1691,75 | 200 | 338,3 | 168,21 | 96120 | 19224 | 88,1 |
| 3 | Кумейківська ЗОШ І-ІІст. | с. Кумейки | заходи з утеплення будівель | 1 | 950 | 200 | 190,0 | 70,1694 | 40096,8 | 8019,36 | 36,7 |
| Всього |  |  |  | 3 | 3672,35 | х | 734,4 | 308,9646 | 176551,2 | 35310,24 | 161,7 |

Також були проведені заходи з заміни котлів, які працюють на твердому паливі, в Ірдинській ЗОШ І-ІІІ ст. та Софіївській ЗОШ І-ІІ ст.

В цих школах встановлено сучасні економічні котли «АРС-100», що дасть можливість зекономити кількість палива в розмірі 10%. А саме, при потребі вугілля для опалення Софіївської школи в обсязі 84 т, буде використано фактично близько 76 т. При потребі 160 т брикету торф’яного для опалення Ірдинської школи буде використано 146 т. Це дозволить зекономити   19,2 тис. грн. бюджетних коштів.

Таблиця 2.  Перелік об’єктів на яких передбачені заходи зі зміни ламп накалу на енергозберігаючі (зовнішнє освітлення)

| № з/п | Назва будівлі | Адреса | Назва заходу | к-кість | марка | вартість за од | Всього | Потужн. Ламп. Накалу Кват | Потужн. Ламп. Кват | Dlux T150W спож. за рік, кВт | енергозб. ламп. спож за рік, кВт | Енергозбереження, кВт | Ефективність, грн.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | од |  | грн | тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вуличне освітлення | с.Байбузи | заходи з заміни ламп накалу на енергозберігаючі (зовнішнє освітлення) | 26 | High-wattage Spiral 65W, 6500K, E40 | 90 | 2,34 | 0,15 | 0,065 | 7117,5 | 3084,3 | 4033,3 | 2016,6 |  |
| 2 | Вуличне освітлення | с. Білозір'я | заходи з заміни ламп накалу на енергозберігаючі (зовнішнє освітлення) | 68 | High-wattage Spiral 65W, 6500K, E41 | 90 | 6,12 | 0,15 | 0,065 | 18615 | 8066,5 | 10548,5 | 5274,25 |  |
| 3 | Вуличне освітлення | с. Будище | заходи з заміни ламп накалу на енергозберігаючі (зовнішнє освітлення) | 40 | High-wattage Spiral 65W, 6500K, E42 | 90 | 3,60 | 0,15 | 0,065 | 10950 | 4745 | 6205 | 3102,5 |  |
| 4 | Вуличне освітлення | с. Вергуни | заходи з заміни ламп накалу на енергозберігаючі (зовнішнє освітлення) | 28 | High-wattage Spiral 65W, 6500K, E43 | 90 | 2,52 | 0,15 | 0,065 | 7665 | 3321,5 | 4343,5 | 2171,8 |  |
| 5 | Вуличне освітлення | с. Геронимівка | заходи з заміни ламп накалу на енергозберігаючі (зовнішнє освітлення) | 55 | High-wattage Spiral 65W, 6500K, E44 | 90 | 4,95 | 0,15 | 0,065 | 15056,3 | 6524,4 | 8531,9 | 4265,9 |  |
| 6 | Вуличне освітлення | с. Дубіївка | заходи з заміни ламп накалу на енергозберігаючі (зовнішнє освітлення) | 40 | High-wattage Spiral 65W, 6500K, E45 | 90 | 3,60 | 0,15 | 0,065 | 10950 | 4745 | 6205 | 3102,5 |  |
| 7 | Вуличне освітлення | с. Думанці | заходи з заміни ламп накалу на енергозберігаючі (зовнішнє освітлення) | 17 | High-wattage Spiral 65W, 6500K, E46 | 90 | 1,53 | 0,15 | 0,065 | 4653,75 | 2016,6 | 2637,1 | 1318,6 |  |
| 8 | Вуличне освітлення | смт. Ірдинь | заходи з заміни ламп накалу на енергозберігаючі (зовнішнє освітлення) | 46 | High-wattage Spiral 65W, 6500K, E47 | 90 | 4,14 | 0,15 | 0,065 | 12592,5 | 5456,8 | 7135,8 | 3567,8 |  |
| 9 | Вуличне освітлення | с. Кумейки | заходи з заміни ламп накалу на енергозберігаючі (зовнішнє освітлення) | 11 | High-wattage Spiral 65W, 6500K, E48 | 90 | 0,99 | 0,15 | 0,065 | 3011,25 | 1304,9 | 1706,4 | 853,2 |  |
| 10 | Вуличне освітлення | с.Леськи | заходи з заміни ламп накалу на енергозберігаючі (зовнішнє освітлення) | 25 | High-wattage Spiral 65W, 6500K, E49 | 90 | 2,25 | 0,15 | 0,065 | 6843,75 | 2965,6 | 3878,1 | 1939,1 |  |
| 11 | Вуличне освітлення | с. Мошни | заходи з заміни ламп накалу на енергозберігаючі (зовнішнє освітлення) | 65 | High-wattage Spiral 65W, 6500K, E50 | 90 | 5,85 | 0,15 | 0,065 | 17793,8 | 7710,6 | 10083,2 | 5041,6 |  |
| 12 | Вуличне освітлення | с. Руська Поляна | заходи з заміни ламп накалу на енергозберігаючі (зовнішнє освітлення) | 65 | High-wattage Spiral 65W, 6500K, E51 | 90 | 5,85 | 0,15 | 0,065 | 17793,8 | 7710,625 | 10083,175 | 5041,6 |  |
| 13 | Вуличне освітлення | с. Сагунівка | заходи з заміни ламп накалу на енергозберігаючі (зовнішнє освітлення) | 45 | High-wattage Spiral 65W, 6500K, E52 | 90 | 4,05 | 0,15 | 0,065 | 12318,8 | 5338,1 | 6980,7 | 3490,3 |  |
| 14 | Вуличне освітлення | с. Свидівок | заходи з заміни ламп накалу на енергозберігаючі (зовнішнє освітлення) | 100 | High-wattage Spiral 65W, 6500K, E53 | 90 | 9,00 | 0,15 | 0,065 | 27375 | 11862,5 | 15512,5 | 7756,3 |  |
| 15 | Вуличне освітлення | с. Софіївка | заходи з заміни ламп накалу на енергозберігаючі (зовнішнє освітлення) | 25 | High-wattage Spiral 65W, 6500K, E54 | 90 | 2,25 | 0,15 | 0,065 | 6843,75 | 2965,6 | 3878,1 | 1939,1 |  |
| 16 | Вуличне освітлення | с. Степанки | заходи з заміни ламп накалу на енергозберігаючі (зовнішнє освітлення) | 51 | High-wattage Spiral 65W, 6500K, E55 | 90 | 4,59 | 0,15 | 0,065 | 13961,3 | 6049,9 | 7911,4 | 3955,7 |  |
| 17 | Вуличне освітлення | с. Тубільці | заходи з заміни ламп накалу на енергозберігаючі (зовнішнє освітлення) | 37 | High-wattage Spiral 65W, 6500K, E56 | 90 | 3,33 | 0,15 | 0,065 | 10128,8 | 4389,1 | 5739,8 | 2869,8 |  |
| 18 | Вуличне освітлення | с. Хацьки | заходи з заміни ламп накалу на енергозберігаючі (зовнішнє освітлення) | 30 | High-wattage Spiral 65W, 6500K, E57 | 90 | 2,70 | 0,15 | 0,065 | 8212,5 | 3558,8 | 4653,8 | 2326,9 |  |
| 19 | Вуличне освітлення | с. Худяки | заходи з заміни ламп накалу на енергозберігаючі (зовнішнє освітлення) | 59 | High-wattage Spiral 65W, 6500K, E58 | 90 | 5,31 | 0,15 | 0,065 | 16151,3 | 6998,9 | 9152,4 | 4576,2 |  |
| 20 | Вуличне освітлення | с. Хутори | заходи з заміни ламп накалу на енергозберігаючі (зовнішнє освітлення) | 45 | High-wattage Spiral 65W, 6500K, E59 | 90 | 4,05 | 0,15 | 0,065 | 12318,8 | 5338,1 | 6980,7 | 3490,3 |  |
| 21 | Вуличне освітлення | с. Ччервона Слобода | заходи з заміни ламп накалу на енергозберігаючі (зовнішнє освітлення) | 55 | High-wattage Spiral 65W, 6500K, E60 | 90 | 4,95 | 0,15 | 0,065 | 15056,3 | 6524,4 | 8531,9 | 4265,9 |  |
| 22 | Вуличне освітлення | с. Чорнявка | заходи з заміни ламп накалу на енергозберігаючі (зовнішнє освітлення) | 29 | High-wattage Spiral 65W, 6500K, E61 | 90 | 2,61 | 0,15 | 0,065 | 7938,75 | 3440,1 | 4498,6 | 2249,3 |  |
| 23 | Вуличне освітлення | с. Яснозіря | заходи з заміни ламп накалу на енергозберігаючі (зовнішнє освітлення) | 25 | High-wattage Spiral 65W, 6500K, E62 | 90 | 2,25 | 0,15 | 0,065 | 6843,75 | 2965,6 | 3878,1 | 1939,1 |  |
| 24 | 31 загальноосв.заклад | Черкаський район | заходи з заміни ламп накалу на енергозберігаючі (зовнішнє освітлення) | 186 | High-wattage Spiral 65W, 6500K, E63 | 90 | 16,7 | 0,15 | 0,065 | 50917,5 | 22064,25 | 28853,3 | 14426,6 |  |
| 25 | Леськи АЗПСМ | с. Леськи | заходи з заміни ламп накалу на енергозберігаючі (зовнішнє освітлення) | 1 | High-wattage Spiral 65W, 6500K, E64 | 90 | 0,090 | 0,15 | 0,065 | 273,75 | 118,6 | 155,1 | 77,6 |  |
| 26 | Сагнівка АЗПСМ | с. Сагунівка | заходи з заміни ламп накалу на енергозберігаючі (зовнішнє освітлення) | 5 | High-wattage Spiral 65W, 6500K, E65 | 90 | 0,45 | 0,15 | 0,065 | 1368,75 | 593,1 | 775,6 | 387,8 |  |
| 27 | Білозіря АЗПСМ | с. Білозіря | заходи з заміни ламп накалу на енергозберігаючі (зовнішнє освітлення) | 2 | High-wattage Spiral 65W, 6500K, E66 | 90 | 0,18 | 0,15 | 0,065 | 547,5 | 237,25 | 310,3 | 155,1 |  |
| Всього |  |  |  | 1181 | High-wattage Spiral 65W, 6500K, E67 | 90 | 106,3 | 0,15 | 0,065 | 97455,05 | 140096,13 | 183203,1 | 91601,5 |  |

Таблиця 3.  Перелік об’єктів на яких передбачені заходи з заміни вікон на металопластикові

| № з/п | Назва будівлі | Адреса |  |  |  | к-кість вікон | ціна вікон | Об'єм школи | Споживання всього тепла за опал. сезон | Спожив. газу за оп. сезон | Економія газу, м3 | Ефектив-ність, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | поставлено | процент економії | плануєт. од | Тис. грн | м² |  |  |  |  |
| 1 | Ірдинська ЗОШ І-ІІІст. | с. Ірдинь | 115 | 0 | 20 | 115 | 427,8 | 5602 | 70,5852 | 40334,4 | 8066,88 | 36,9 |
| 2 | Руськополянська ЗОШ І-ІІІст. № 2 | с. Руська Поляна | 152 | 8 | 20 | 144 | 535,6 | 13350 | 168,21 | 96120 | 19224 | 88,1 |
| 3 | Кумейківська ЗОШ І-ІІст. | с. Кумейки | 76 | 0 | 20 | 76 | 282,7 | 5569 | 70,1694 | 40096,8 | 8019,36 | 36,7 |
| 4 | Байбузівська ЗОШ І-ІІІст. | с. Байбузи | 150 | 22 | 13 | 75 | 279,0 | 7809 | 98,3934 | 56224,8 | 7271,741 | 33,3 |
| 5 | Білозірська ЗОШ І-ІІІст. | с. Білозіря | 214 | 33 | 8 | 51 | 189,7 | 14328 | 180,5328 | 103161,6 | 8098,668 | 37,1 |
| 6 | Будищенська ЗОШ І-ІІІст. | с. Будище | 131 |  | 4 | 28 | 104,1 | 17214 | 216,8964 | 123940,8 | 5298,233 | 24,3 |
| 7 | Вергунівська ЗОШ І-ІІІст. | с. Вергуни | 145 |  | 2 | 15 | 55,8 | 22621 | 285,0246 | 162871,2 | 3369,749 | 15,4 |
| 8 | Геронимівська ЗОШ І-ІІІст. | с. Геронимівка | 198 | 10 | 2 | 12 | 44,6 | 27772 | 349,9272 | 199958,4 | 4443,52 | 20,4 |
| 9 | Дубіївська ЗОШ І-ІІІст. | с. Дубіївка | 123 | 1 | 1 | 8 | 29,7 | 7148 | 90,0648 | 51465,6 | 753,1551 | 3,4 |
| 10 | Думанецька ЗОШ І-ІІІст. | с. Думанці | 67 |  | 6 | 20 | 74,4 | 5052 | 63,6552 | 36374,4 | 2171,606 | 9,9 |
| 11 | Леськівська ЗОШ І-ІІІст. | с. Леськи | 86 | 30 | 19 | 51 | 189,7 | 8663 | 109,1538 | 62373,6 | 11749,45 | 53,8 |
| 12 | Мошнівська ЗОШ І-ІІІст. | с. Мошни | 269 |  | 1 | 14 | 52,08 | 20847 | 262,6722 | 150098,4 | 1562,363 | 7,2 |
| 13 | Руськополянська ЗОНІ І-ІІІст. № 1 | с. Руська Поляна | 240 | 33 | 7 | 52 | 193,4 | 11490 | 144,774 | 82728 | 5859,9 | 26,8 |
| 14 | Сагунівська ЗОШ І-ІІІст. | с. Сагунівка | 124 | 30 | 11 | 41 | 152,5 | 8351 | 105,2226 | 60127,2 | 6885,534 | 31,5 |
| 15 | Свидівоцька ЗОШ І-ІІІст. | с. Свидівок | 113 | 23 | 6 | 12 | 44,6 | 6312 | 79,5312 | 45446,4 | 2815,264 | 12,9 |
| 16 | Степанківська ЗОШ І-ІІІст. | с. Степанки | 179 | 117 | 14 | 6 | 22,3 | 8116 | 102,2616 | 58435,2 | 8030,759 | 36,9 |
| 17 | Тубільцівська ЗОШ І-ІІІст. | с. Тубільці | 145 | 3 | 2 | 8 | 29,7 | 31500 | 396,9 | 226800 | 3441,103 | 15,8 |
| 18 | Хацьківська ЗОШ І-ІІІст. | с. Хацьки | 153 | 28 | 8 | 30 | 111,6 | 8093 | 101,9718 | 58269,6 | 4417,826 | 20,2 |
| 19 | Худяківська ЗОШ І-ІІІст. | с. Худяки | 139 | 44 | 8 | 13 | 48,3 | 9619 | 121,1994 | 69256,8 | 5680,054 | 26,01 |
| 20 | Хутірська ЗОШ І-ІІІст. | с. Хутори | 116 | 20 | 11 | 46 | 171,1 | 6616 | 83,3616 | 47635,2 | 5420,557 | 24,8 |
| 21 | Червонослобідська ЗОШ І-ІІІст. №1 | с. Червона Слобода | 146 | 45 | 17 | 78 | 290,1 | 13350 | 168,21 | 96120 | 16195,56 | 74,2 |
| 22 | Червонослобідська ЗОШ І-ІІІст. №2 | с. Червона Слобода | 157 | 53 | 13 | 50 | 186,0 | 17760 | 223,776 | 127872 | 16778,11 | 76,8 |
| 23 | Шелепуська ЗОШ І-ІІІст. | с. Шелепухи | 76 | 48 | 15 | 8 | 29,7 | 4486 | 56,5236 | 32299,2 | 4759,882 | 21,8 |
| 24 | Яснозірська ЗОШ І-ІІІст. | с. Яснозіря | 271 |  | 0 | 5 | 18,6 | 25931 | 326,7306 | 186703,2 | 688,9417 | 3,2 |
| 25 | Білозірська ЗОШ І-ІІст. № 2 | с. Білозіря | 65 | 44 | 14 | 2 | 7,4 | 2408 | 30,3408 | 17337,6 | 2453,937 | 11,2 |
| ВСЬОГО |  |  | 3650 | 592 | х | 960 | 3571,2 | 310007 | 3906,0882 | 2232050,4 | 163456,1 | 748,9 |

Визначення пріоритетних напрямків енергозбереження

До основних пріоритетних напрямків енергозбереження доцільно віднести:

- здійснення активної державної політики енергозбереження в районі;

- створення організаційно-правової бази енергозбереження на районному рівні управління;

- удосконалення ринкових механізмів, сприятливих підвищенню ефективності використання палива та енергії;

- структурна перебудова народногосподарського комплексу району, яка спрямована на зменшення частки енергоємних підприємств;

- орієнтація на впровадження малоенергетичних технологій та обладнання;

- підвищення рівня ефективності використання місцевих паливно-енергетичних ресурсів;

-    ефективне використання вторинних енергоресурсів;

-    використання нетрадиційних джерел енергії;

- впровадження сучасних систем та приладів обліку споживання енергоносіїв, тощо.

Економія паливно-енергетичних ресурсів досягається завдяки реалізації заходів наступного характеру:

- організаційного;

- технологічного;

- структурного.

Заходи організаційного характеру передбачають зміцнення технологічної та виробничої дисципліни; обмін передовим досвідом енергозбереження, організація та проведення роз’яснювальної роботи серед організація та проведення роз’яснювальної роботи серед населення з питань енергозбереження; пропаганда, популяризація переваг енергозбереження; виховна робота с персоналом по економному використанню енергоносіїв, створення суспільних організацій та призначення осіб, які відповідають за питання енергозбереження в будинках.

Заходи технічного (технологічного) характеру.

Підвищення рівня енергоефективності в сільському господарстві  може  бути здійснена за рахунок:

-  оптимізації структури посівних площ;

- виведення із експлуатації малопродуктивних угідь та створення на них пасовищ;

- заміна весняної оранки поверхневим обробітком ґрунту;

- впровадження енергозберігаючих технологій вирощування окремих сортів пшениці, вівсу, ячменю та кукурудзи;

-  реконструкція зерносушарок та оптимізація режимів сушки зерна.

В тваринництві: впровадження сучасних технологій приготування комбікормів.

В  промисловості пріоритетними напрямками підвищення  ефективності використання ПЕР є :

- впровадження сучасних інтенсивних технологій;

- модернізація та заміна енерготехнологічного обладнання більш економічним та запровадження систем електроопалення;

-  автоматизація роботи енергообладнання;

- впровадження сучасних автоматизованих систем та засобів обліку, контролю та управління енергоспоживанням, тощо.

Основними енергозберігаючими заходами в будівництві є: розвиток будівельної бази з урахуванням нової структури житлового будівництва, модернізація огороджуючих конструкцій будівель та підвищення їх теплоізоляційних властивостей, модернізація інженерного обладнання, впровадження нових енергоефективних стандартів, впровадження ефективних легких металевих конструкцій для сучасних будівель, впровадження енергоекономічних систем опалення житлових будівель та промислових споруд, тощо.

В теплоенергетиці – заміна морально застарілих та фізично зношених котлів на нові з більшим ККД, використання сучасних методів антикорозійного захисту теплових мереж та ефективних теплоізоляційних покриттів трубопроводів, використання теплоутилізаторів, оптимізація режимів роботи енерготехнологічного обладнання, впровадження автоматики та регулювальної апаратури, АСУ технологічними процесами, розвиток децентралізованого теплопостачання, встановлення лічильників тепла з класом точності не менше 1,0.

В водопровідно-каналізаційному господарстві: впровадження частотно-регулюємого електроприводу, автоматизація роботи насосних станцій, запровадження багатозонних тарифів.

В житловому господарстві: покращення теплозахисних характеристик, впровадження прогресивних архітектурно-конструктивних рішень та сучасних технологій будівництва та ремонту житла, встановлення лічильників обліку енергоносіїв, впровадження енергоефективних  ламп освітлення, проведення реконструкції крупнопанельних житлових будинків з утепленням зовнішніх стін та дахів, тощо.

Щодо об’єктів бюджетної сфери, населення, то найбільш енергоефективними заходами тут є: переведення власних паливних господарств на альтернативні види палива,оснащення засобами обліку теплової енергії, холодної і гарячої води та двотарифних лічильників електроенергії, заміна освітлення на більш енергоекономічне, заміна чи утеплення дверей, вікон, під’їздів та покрівель, установка подвійного скління вікон, заміна або модернізація котлів застарілих конструкцій на нові більш енергоефективні, обладнання котлів сучасною автоматикою, впровадження частотно-регулювального електроприводу, дотримання режимних карт роботи котельних, запровадження систем електроопалення і водопідігріву тощо.

Поряд з основними заходами по економії паливно-енергетичних ресурсів в галузях та сферах народногосподарського комплексу, передбачається впровадження  маловитратних, але достатньо ефективних заходів, спрямованих на досягнення конкретних результатів енергозбереження та енергоефективності. Серед них можна виділити такі:

- оптимізація режимів роботи машин та механізмів;

- зменшення часу роботи обладнання на холостому ході;

- підвищення коефіцієнта завантаження енергетичного та технологічного обладнання;

- впровадження прогресивних норм та стандартів витрачання палива та енергії;

- паспортизація енергоємних підприємств та виробництв;

- використання сучасних методів енергоаудиту та енергоменеджменту;

- ліквідація наднормативних простоїв машин та механізмів;

- вчасне та якісне проведення ремонтних та профілактичних робіт;

- проведення перевірок систем газо-, водо-, та теплопостачання на відповідність проектним схемам та відсутність непроектних врізок;

- дотримання графіків та режимних карт завантаження технологічного обладнання;

- утеплення, ущільнення стін виробничих та адміністративних будівель;

- розробка та реалізація організаційно-технічних заходів з питань підготовки до осінньо-зимового періоду, тощо.

Заходи структурного характеру в сфері виробництва – передбачають докорінні зміни у структурі виробництва.

Проекти з енергозбереження у Черкаському районі

До переліку проектів на 2011 рік по Черкаській області, які претендують на бюджетне фінансування заходів Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.10 р. № 243 відносяться:

- Проект Реконструкції котельні, а саме заміна котлів НИИСТУ-5 на більш економні ВК-32 в с. Хутори, термін окупності даного проекту складає 3,5 роки (Додаток 1).

- Проект Реконструкція котельні – заміна котлів НИИСТУ-5 на більш економні ВК-32 в селі Червона Слобода.

- Проект  Модернізації вузлів обліку газу на котельнях шляхом заміни на клас точності не гірше 1, в селах Хутори, Червона слобода, Геронимівка, Яснозір’я, Мошни.

- Проект будівництва котелень, для сільської ради с. Мошни

- Проект капітального ремонту внутрішньої системи опалення будівлі Черкаської районної ради, а саме Господарського управління районної ради.

Прогнозні обсяги економії ПЕР

Проекти з енергозбереження у Черкаському районі

Практичне виконання заходів, визначених Програмою, дасть можливість підвищити рівень ефективності використання палива та енергії в галузях народного господарства та населення, заощадження паливно-енергетичних ресурсів за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів в бюджетній сфері, покращення стану екологічного середовища та умов життєдіяльності населених пунктів району.

- При впровадженні Програми та енергоефективних заходів по Черкаському району можливо досягти наступні прогнозні результати:

- заміна ламп для внутрішнього освітлення, а саме заміни ламп накалу на енергозберігаючі для внутрішнього освітлення складе ефективність у розмірі 379,6 тис. грн., економія електроенергії 369,9 тис. кВт.

- заходи з утеплення фасадів загальноосвітніх шкіл принесуть економію газу в обсязі 35,3 тис. м3 , ефективність  складе 161,7 тис. грн.

- заміна ламп на енергозберігаючі для зовнішнього освітлення складе ефективність  в розмірі 91,6 тис. грн., економію енергії в обсязі 183,2 тис. кВт.

- заміна вікон на металопластикові дозволить зберегти економію газу в обсязі 163,5 тис. м3  та ефективність складе 748,9 тис. грн.

- заходи з заміни котлів, які працюють на твердому паливі, в Ірдинській ЗОШ І-ІІІ ст. та Софіївській ЗОШ І-ІІ ст. сприятимуть економії палива в розмірі 10%, а саме економія 8 т вугілля та 14 т торф’яного брикету.

- заходи з заміни КПТМ котельні в с. Хутори, а саме заміна котлів на сучасніші, складуть економічний ефект 61 тис. грн., при цьому буде спостерігатися збереження природного газу в обсязі 36 тис. м3, термін окупності проекту складе 3,5 роки.

- заходи з заміни КПТМ котельні в с. Червона Слобода дасть економічний ефект в обсязі 19,4 тис. грн., природного газу – 12 тис. м3, термін окупності проекту – 3,5 роки.

Рекомендації по реалізації Програми

Із запровадженням цієї Програми очікується зменшення витрат коштів комунальних підприємств за спожиті енергоносії, поліпшення умов експлуатації та збереження інженерних мереж, технологічного обладнання та устаткування, економне та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення втрат в інженерних мережах, покращення обліку отриманої теплової енергії та спожитої води, покращення якості надання послуг з водопостачання, зменшення вартості послуг.

- Можливими джерелами фінансування енергозберігаючих заходів  можуть бути:

- - власні кошти підприємств;

- - кошти місцевих бюджетів;

- - кредити, гранти, позики тощо;

- - інші залучені відповідно до законодавства кошти.

- Можливими джерелами фінансування заходів для зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання:

- - кошти державного бюджету – для бюджетних установ, які знаходяться у підпорядкуванні райдержадміністрації, утримання яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету;

- - кошти місцевих бюджетів – для бюджетних установ та установ соціальної сфери, утримання яких здійснюється за рахунок  місцевих бюджетів.

- Для реалізації даної Програми та впровадження енергоефективних заходів по Черкаському району необхідно вкласти кошти в сумі близько  4,75 млн. грн., з них:

- для придбання енергозберігаючих ламп внутрішнього освітлення потрібно 313,1 тис грн., очікувана енергоефективність  – 379,6 тис, грн. на рік (окупність вкладених інвестицій 10 місяців), по закладам освіти енергоефект становить – 104,4 тис. грн., охорони здоров’я – 242,3 тис. грн.

- для придбання енергозберігаючих ламп зовнішнього освітлення вулиць потрібно коштів у розмірі 106,3 тис. грн., очікувана економія електроенергії 183,2 кВт, ефективність складе 91,6 тис. грн. (окупність вкладених інвестицій 13 місяців).

- заходи з заміни вікон на металопластикові для придбання потрібно 3,6 млн. грн. (960 вікон), економія газу складе 163,5 м3 , ефективність складе 748,9 тис. грн. (окупність вкладених інвестицій 5 років).

- для утеплення фасадів будівель шкіл с. Ірдинь, Руська Поляна, Кумейки необхідно близько 734,4 тис. грн., економія газу складе 35,3 тис. м3, ефективність складе 161,7 тис. грн.

- заходи, які заплановані на комунальному підприємстві тепломереж Черкаського району дадуть економію газу в загальному обсязі 48 тис. м3 на суму 80,4 тис. грн. До таких заходів слід віднести реконструкцію котельні з заміною котлів в с. Хутори, встановлення газогенератору на твердому паливі в с. Червона слобода.

Обсяг заходів, які передбачені для програми енергозберігання на 2011-2015 рр. відображено в Додатку 2.

Виходячи з цього, стратегічним постає питання щодо ефективного, раціонального та заощадливого використання паливно-енергетичних ресурсів.

Додаток 1

Перелік проектів на 2011 рік по Черкаській області, які претендують на бюджетне фінансування заходів Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.10 р. № 243

| № п/п | Назва проекту | Адреса впровадження проекту | Наявність техніко-економічних обгрунтувань | Термін впровадження проекту | Стисла хар-ка проекту | Фінансування проекту (за джерелами фінансування) 1-державний бюджет; 2- місцевий бюджет; 3-кошти під-в; 4-інші джерела. | Економічний ефект від впровадження заходів проекту |  |  |  |  |  |  |  | Термін окупності | Вплив проекту на розвиток регіону/галузі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всього |  | в тому числі |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тис. т у.п. | тис. грн. | Природний газ, тис. м3 | Нафта, тис. т | Вугілля, тис.т. | Електроенергія, млн. кВт год | Теплова енергія, тис Гкал | Інші види палива, тис. т у.п. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Реконструкція котельні – заміна котлів НИИСТУ-5 на більш економні ВК-32 | КПТМ котельня с.Хутори, вул. Сурікова,6 | в наявності | 2010-2011 | 250 | 1 | 0,041 | 61 | 36 |  |  |  |  |  | 3,5 роки |  |
| 2. | Реконструкція котельні – заміна котлів НИИСТУ-5 на більш економні ВК-32 | КПТМ | в наявності | 2010-2011 | 230 | 1 | 0,014 | 19,4 | 12 |  |  |  |  |  | 3,5 роки |  |
|  |  | котельня с.Червона Слобода, вул. Рибальська, 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Модернізація вузлів обліку газу на котельнях шляхом заміни на клас точності не гірше1 | КПТМ | в стадії розробки | 2010 | 75 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | с. Хутори, вул. Сурікова,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КПТМ | в наявності | 2010 | 75 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | с.Червона Слобода, вул. Радянська, 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КПТМ с.Червона Слобода, вул. Пономаренка,1 | в стадії розробки | 2010 | 75 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | с.Білозір’я, вул. Л.Українки, 3 | в стадії розробки | 2010 | 75 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | КПТМ с.Геронимівка, вул. Вернигори, 29 | в стадії розробки | 2010 | 75 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | КПТМ с.Геронимівка, облтубдиспансер | в стадії розробки | 2010 | 75 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | КПТМ с.Руська Поляна дит.санаторій «Руська Поляна» | в стадії розробки | 2010 | 75 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | КПТМ с.Мошни, вул..Савченка, 39 | в стадії розробки | 2010 | 75 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | КПТМ с.Яснозір’я, ул...Леніна, 89 | в стадії розробки | 2010 | 75 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Будівництво котельні | для опалення сільської ради с.Мошни | в стадії розробки | 2010 | 250 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Капітальний ремонт внутрішньої системи опалення будівлі Черкаської районної ради | Господарське управління районної ради | в наявності | 2010 | 117 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | м.Черкаси вул..Єнгельса, 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Додаток 2. Виконання заходів на 2011-2015 роки

| Заходи щодо енергозбереження | Всього об'єктів | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заміна лап на енергозберігаючі (зовн. освітлення) | 1181 | 196 | 210 | 240 | 256 | 279 |
| Заміна ламп на енергозберігаючі (вн. освітленя) | 8887 | 2000 | 1850 | 1820 | 1700 | 1517 |
| Заміна на металопластикові вікна | 960 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Утеплення фасадів будівель | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 |