### ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА РАДА

# РІШЕННЯ

12.12.2014 №47-9/VІ

Про хід виконання «Програми

поліпшення матеріально -

технічної бази закладів

охорони здоров`я комунальної

власності Черкаського району

на 2013-2015 роки»

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання плану роботи районної ради на ІІ півріччя 2014 року,  враховуючи довідку Черкаської центральної районної лікарні від 25.11.2014 №07/2601, за погодженням  постійної комісії районної ради з питань охорони здоров`я, матері і дитинства, президії, районна рада

ВИРІШИЛА:

- Інформацію про хід виконання «Програми поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров`я комунальної власності Черкаського району на 2013-2015 роки» (далі – Програма), затвердженої рішенням районної ради від 05.03.2013 №23-19/VІ, взяти до відома (додається).

- Рекомендувати фінансовому управлінню районної державної адміністрації, сільським, селищній радам передбачати фінансування заходів Програми, виходячи з можливостей бюджету.

- Контроль за виконанням Програми продовжити постійній комісії районної ради з питань охорони здоров`я, матері і дитинства.

Голова ради							А.А.Яріш

Довідка

на засідання сесії Черкаської районної ради 12.12.2014

„Про хід виконання Програми поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної власності Черкаського району на 2013-2015 рр.”

Всього на території району функціонує 36 лікувально-профілактичних закладів на 337 ліжок, у тому числі:

- Черкаська центральна районна лікарня – 252 ліжка;

- Черкаська районна лікарня с. Мошни – 55 ліжок;

- КЗ „Черкаський районний центр первинної медико-санітарної допомоги” Черкаської ради, у тому числі:

- 2 дільничні лікарні с. Білозір’я та с. Руська Поляна – 30 ліжок;

-  20 амбулаторій загальної практики сімейної медицини;

- 3 фельдшерсько-акушерських пункти;

- 9 фельдшерських пунктів.

Для зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної власності, підвищення якості профілактики, діагностики та лікування населення району, фінансового забезпечення прийнято рішення сесії Черкаської районної ради від 05.03.2013 № 23-19/VI про затвердження „Програми поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної власності Черкаського району на 2013-2015 роки”.

На виконання заходів Програми  потреби закладів охорони здоров’я району профінансовано протягом 10 місяців 2014 року на загальну суму 32634,7 тис. грн. (90,2% від передбачених асигнувань), у тому числі на придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення за рахунок коштів місцевого бюджету профінансовано 1083,2 тис. грн., що складає 84,6% від плану поточного періоду.

Затверджений кошторис на 2014 рік по району – 43236,0 тис. грн., уточнений кошторис – 43323,0 тис. грн., касові видатки за 10 місяців 2014 року – 32487,6 тис. грн., що становить 89,8% від плану поточного періоду, в тому числі касові видатки по медикаментах становлять 1043,6, тобто 81,5%.

З метою придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення у розрізі виконання регіональних програм, впродовж даного періоду профінансовано 392,1 тис. грн. (83,1%).

За рахунок коштів районного бюджету фінансувалося виконання наступних медичних програм і заходів:

- Національна програма „Репродуктивне здоров’я нації” – 6,4 тис. грн., що становить 47,5% від плану.

- Програма „Профілактика та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД” – 7,1 тис. грн. (78,9%).

- Національний план дій щодо реалізації „Конвенції про права дитини” 364,0 тис. грн. (91,5%).

- Загальнодержавна цільова соціальна програма протидії захворювань на туберкульоз – 16,6 тис. грн. (34,6%).

- Загальнодержавна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року  – 3,7 тис. грн. (92,5%).

За рахунок надходження додаткових коштів, а саме субвенцій сільських рад:

- с. Свидівок – виділено 25 тис. грн. для заміни  вікон на склопакети у інфекційному відділенні та 6 тис. грн. для проведення ремонтів кабінетів поліклініки;

- с. Червона Слобода – 99,990 тис. грн. для проведення часткової заміни вікон у неврологічному, дитячому та поліклінічному відділеннях Черкаської ЦРЛ.

- с. Вергуни – виділено кошти в сумі 90,016 тис. грн. на закупівлю процедур гемодіалізу для лікування нефрологічних хворих у ТОВ „Фрезеніус Медикал Кер Україна”.

На закупівлю діалізних послуг з обласного бюджету надійшло 105,800 тис. грн.

А також виділено кошти в сумі 370,500 тис. грн.  сільською радою с. Червона Слобода для придбання апарату активної назальної терапії для новонароджених системи SRАR-Cinan.

За рахунок спонсорських коштів  проведено поточний ремонт маніпуляційного кабінету денного стаціонару Черкаської ЦРЛ, в кабінетах поліклінічного відділення замінено 10 вікон на суму 30 тис. грн.

Для Черкаської ЦРЛ придбано медичного обладнання на суму 56060,00 грн.: за рахунок  гуманітарної  допомоги: відсмоктувач медичний „Біомед” універсальний 7E-D, дозатор механічний одноканальний Proline змінного об`єму 100-1000мкл Biohit та коагулометр (Coag 4D Coaggulometer D-Dimer S/N 0341-1113) для лабораторії за спеціальні кошти.

За рахунок благодійної допомоги в Черкаській районній лікарні                  с. Мошни проведено поточних ремонтів на суму 18057,00 грн., а саме: ремонт процедурного кабінету поліклініки на суму 5610,00 грн., поточний ремонт палати ветеранів хірургічного відділення на суму 1000,00 грн.,  поточний ремонт стоматологічного кабінету на суму 1500,00 грн., поточний ремонт хірургічного відділення 2264,00 грн., терапевтичного відділення 2083,00 грн..

За рахунок субвенції, виділеною  сільською радою с. Мошни, в сумі 20000,00 грн. придбано електрокардіограф.

Фінансування заходів Програми передбачено з можливостей бюджету. При належному фінансуванні  можливе вирішення проблемних питань галузі охорони здоров’я району.