### ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА РАДА

# РІШЕННЯ

30.11.2017 №19-5/VІІ

Про виконання програми

підтримки закладів культури

Черкаського району на 2016-2017

роки та затвердження програми

підтримки закладів культури

Черкаського району на 2018-2020 роки

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи інформацію відділу культури і туризму Черкаської районної державної адміністрації від 01.11.2017 №208/01-02, клопотання  Черкаської районної державної адміністрації від 02.11.2017 №1026/01-41, погодження постійної комісії з питань охорони здоров`я, освіти, культури, молоді та спорту, президії районна рада

ВИРІШИЛА:

- Інформацію про виконання програми підтримки закладів культури Черкаського району на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням районної ради від 25.11.2016 №10-2/VІІ, взяти до відома (додається).

- Затвердити програму підтримки закладів культури Черкаського району на 2018-2020 роки (далі – Програма), що додається.

- Рекомендувати фінансовому управлінню районної державної адміністрації щорічно передбачати фінансування заходів Програми, виходячи з можливостей бюджету.

- У зв’язку з затвердженням «Програми підтримки закладів культури Черкаського району на 2018-2020 роки» зняти з контролю «Програму підтримки закладів культури Черкаського району на 2016-2017».

- Вважати таким, що втратило чинність, рішення районної ради від 25.11.2016 №10-2/VІІ «Про програму підтримки закладів культури Черкаського району на 2016-2017 роки».

- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров`я, освіти, культури, молоді та спорту.

Голова ради									О.П.Собко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради

30.11.2017 №19-5/VII

ПРОГРАМА

підтримки закладів  культури  Черкаського району на  2018-2020 роки

І. Загальні положення

Програма розвитку закладів культури Черкаського району на 2018-2020 роки базується на Конституції України, законах України «Про культуру», «Про музеї та музейну справу», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про позашкільну освіту», і передбачає вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури, збереження та подальший розвиток культурного потенціалу в районі, розвиток культурних традицій району, збереження історичних цінностей, забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення, створення максимально сприятливих умов для творчого формування особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних проблем, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів, організацію повнішого, змістовного, масового відпочинку та культурного обслуговування населення.

Реалізацію державної політики в галузі культури району забезпечують 71 заклад культури, з яких - 34 клубних закладів, з них: 1 – комунальний заклад «Черкаський районний організаційно-методичний центр народної творчості» Черкаської районної ради,  21 сільський  будинок культури, 12 сільських клубів, комунальний заклад «Черкаський районний організаційно-методичний центр бібліотечної та краєзнавчої роботи» Черкаської районної ради, комунальний заклад «Черкаська районна дитяча бібліотека» Черкаської районної ради, 28  сільських бібліотек, 5 музеїв; комунальні заклади «Червонослобідська дитяча музична школа» Черкаської районної ради та «Мошнівська дитяча музична школа» Черкаської районної ради.

Дана мережа закладів є оптимальною, і при умові повноцінного функціонування спроможна забезпечити потреби населення району у культурному обслуговуванні.

За останній час було зроблено низку важливих кроків у справі формування системи організації культурного життя населення району. Однак брак коштів негативно позначається на діяльності багатьох закладів культури, гальмує процес підтримки народної творчості, не дозволяє повною мірою реалізувати план зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури  району.

Усе це зумовлює необхідність розроблення Програми розвитку закладів культури Черкаського  району на 2018-2020 роки (далі – Програма).

ІІ. Мета і основні завдання

Метою Програми є забезпечення організаційних та економічних умов для подальшого розвитку культосвітньої сфери району.

Основними завданнями Програми є:

- збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури;

- поліпшення стану матеріально-технічної бази;

- підвищення ролі закладів культури в соціально-культурному житті;

- створення умов для ефективного функціонування закладів культури, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення, особливо дітей та юнацтва;

- відродження української та інших національних культур, мов, збереження культурних традицій району;

- створення умов для розвитку аматорської народної творчості, популяризація кращих мистецьких надбань району та національних звичаїв і обрядів;

- естетичне  та духовне виховання дітей та юнацтва;

- збільшення обсягів видатків на розвиток культури.

ІІІ. Джерела фінансування та строк виконання Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених у бюджеті району та бюджетах сільських рад на галузь культури, субвенцій сільських бюджетів районному бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Строк виконання Програми: 2018-2020 роки.

IV. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми сприяє:

-  підвищенню ролі культури та духовності у суспільному житті;

-  поліпшенню культурного обслуговування населення;

-  покращенню матеріально-технічної бази закладів культури;

- здійсненню значного обсягу робіт в проведенні капітальних та поточних ремонтів закладів культури району.

V. Механізм управління

Координацію заходів, спрямованих на виконання Програми, та методичне забезпечення здійснює відділ культури і туризму райдержадміністрації.

Безпосереднім виконавцем заходів Програми є відділ культури і туризму райдержадміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Додаток до Програми

Основні заходи щодо реалізації

Програми підтримки закладів  культури  Черкаського району

на  2018-2020 роки

| № п/п | Найменування заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| І.Збереження і розвиток мережі закладів, капітальний та поточний ремонт приміщень закладів культури |  |  |  |
| 1. | Передбачення в проектах районного, сільських бюджетів коштів для проведення реконструкції, капітального, поточного ремонтів закладів культури, зміцнення їхньої матеріально-технічної бази, виконання програм розвитку та підтримки культури. | Відділ культури і туризму, фінансове управління райдержадміністрації, сільські ради | 2018-2020 роки |
| 2. | Дотримання протипожежних вимог стандар-тів, норм та правил, забезпечення будівель і споруд засобами гасіння пожеж і пожежним інвентарем, протипожежною сигналізацією. | Відділ культури і туризму райдержадміністрації, сільські ради | 2018-2020 роки |
| 3. | Проведення капітальних ремонтів: - виготовлення проектно – кошторисної доку-ментації для проведення капітального ремонту покрівлі та стелі комунального закладу «Чер-каська районна дитяча бібліотека» Черкаської районної ради. | Відділ культури і туризму райдержадміністрації | 2018 рік |
| 4. | Проведення поточних ремонтів: - кабінету комунального закладу «Черкаський районний організаційно-методичний центр народної творчості» Черкаської районної ради; - заміна вікон в комунальному закладі «Черкаська районна дитяча бібліотека» Черкаської районної ради; - заміна вікон та вхідних дверей в комунальному закладі «Черкаський районний організаційно-методичний центр народної творчості» Черкаської районної ради; - ремонт туалету, облаштування пішохідних доріжок, ремонт покрівлі старої котельні, заміна дверей котельні, поточний ремонт кабінетів та вікон КЗ «Червонослобідська ДМШ» Черкаської районної ради; - заміна вікон в комунальному закладі «Черкаський районний організаційно-методичний центр бібліотечної та краєзнавчої роботи» Черкаської районної ради. | Відділ культури і туризму райдержадміністрації | 2018-2020 роки |
| 5. | Виготовлення проектно – кошторисної доку-ментації на встановлення газового котла у приміщенні комунального закладу «Черкась-ка районна дитяча бібліотека» Черкаської районної ради. | Відділ культури і туризму райдержадміністрації | 2018 рік |
| ІІ. Зміцнення матеріально-технічної бази, модернізація і технічне переоснащення установ, організацій і закладів культури |  |  |  |
| 1. | Залучення відповідно до чинного законодав-ства субвенцій з сільських бюджетів до район-ного бюджету, коштів з інших джерел, не заборонених законодавством, з метою утримання закладів культури, зміцнення їхньої матеріально-технічної бази. | Відділ культури і туризму райдержадміністрації, сільські ради | 2018-2020 роки |
| 2. | Придбання нових музичних інструментів, комп’ютерної техніки, аудіо та відео апаратури, поповнення фонотеки, концертних костюмів для творчих колективів та будинків культури сіл району. | Відділ культури і туризму райдержадміністрації, сільські ради | 2018-2020 роки |
| 3. | Придбання музичних інструментів для дитячих музичних шкіл. | Відділ культури і туризму райдержадміністрації | 2018-2020 роки |
| 4. | Придбання радіо мікрофонів, цифрового фото-апарату, відеокамери, офісних крісел, сценічних костюмів, блоків безперебійного живлення для КЗ «Черкаський районний організаційно-методичний центр народної творчості» Черкаської районної ради. | Відділ культури і туризму райдержадміністрації | 2018-2020 роки |
| ІІІ. Охорона і збереження культурної спадщини |  |  |  |
| 1. | Проведення моніторингу та інвентари-зації пам’яток історії та культури. | # Відділ культури і туризму райдержадміністрації | 2018-2020 роки |
| 2. | Виготовлення паспортів на пам’ятки історії та культури району. | Відділ культури і туризму райдержадміністрації, сільські ради | 2018-2020 роки |
| 3. | Встановлення охоронних дощок та охоронних знаків на нерухомих пам’ятках району. | Відділ культури і туризму райдержадміністрації, сільські ради | 2018-2020 роки |
| IV. Музейна справа. Забезпечення реалізації музейної політики |  |  |  |
| 1. | Активізація роботи щодо створення музеїв, куточків. | Відділ культури і туризму райдержадміністрації, сільські ради | 2018-2020 роки |
| 2. | Організація виставок та масових заходів в музейних закладах району. | Відділ культури і туризму райдержадміністрації, сільські ради | 2018-2020 роки |
| 3. | Поповнення експозиційних залів, розширення та оновлення експозицій музеїв району. | Відділ культури і туризму райдержадміністрації, сільські ради | 2018-2020 роки |
| 4. | Видання музейних путівників, буклетів та краєзнавчих матеріалів. | Відділ культури і туризму райдержадміністрації, сільські ради | 2018-2020 роки |
| 5. | Організація заходів стосовно забезпечення безпеки музейних закладів. | Відділ культури і туризму райдержадміністрації, сільські ради | 2018-2020 роки |
| V. Бібліотечна справа. Посилення ролі бібліотек як інформаційних центрів сільських громад |  |  |  |
| 1. | Комплектування фондів бібліотек району літературою національно-патріотичного спрямування. | Відділ культури і туризму райдержадміністрації, сільські ради | 2018-2020 роки |
| 2. | Поповнення фондів бібліотек творами краєзнавчої літератури та місцевих авторів. | Відділ культури і туризму райдержадміністрації, сільські ради | 2018-2020 роки |
| 3. | Комплектування фондів бібліотек періодичними виданнями. | Відділ культури і туризму райдержадміністрації, сільські ради | 2018-2020 роки |
| 4. | Забезпечення бібліотек комп’ютерною технікою та бібліотечним обладнанням, забезпечення доступу до мережі Інтернет. | Відділ культури і туризму райдержадміністрації, сільські ради | 2018-2020 роки |
| 5. | Проведення постійної роботи щодо популяризації сучасної української та світової літератури . | Відділ культури і туризму райдержадміністрації, сільські ради | 2018-2020 роки |
| 6. | Створення інтерактивної зони для розвитку пізнавальних та інтелектуаль-них здібностей маленьких користувачів «Книгозбірня під відкритим небом» у КЗ «Черкаська районна дитяча бібліотека» Черкаської районної ради. | Відділ культури і туризму райдержадміністрації | 2018-2020 роки |
| 7. | Проведення творчих зустрічей з письмен-никами, поетами, композиторами Черкащини та України в «Літературно-музичній вітальні» КЗ «Черкаська районна дитяча бібліотека» Черкаської районної ради. | Відділ культури і туризму райдержадміністрації | 2018-2020 роки |

| VI. Підтримка аматорського мистецтва, розвиток і збереження нематеріальної культурної спадщини |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участь провідних творчих колективів та окре-мих виконавців в Міжнародних, Всеукраїнсь-ких і обласних конкурсах, фестивалях. | Відділ культури і ту-ризму райдержадмініс трації, сільські ради | 2018-2020 роки |
| 2. | Передбачення в проектах районного, сільсь-ких бюджетів коштів для участі творчих колективів та окремих виконавців району в Міжнародних, Всеукраїнських і обласних конкурсах, фестивалях, на оплату внесків, харчування, проживання, доїзди тощо. | Відділ культури і туризму, фінансове управління райдержадміністрації, сільські ради | 2018-2020 роки |
| 3. | Організація та проведення виставок декоративно-ужиткового мистецтва до пам’ятних та святкових календарних дат. | Відділ культури і ту-ризму райдержадмініс трації, сільські ради | 2018-2020 роки |
| 4. | Проведення моніторингових досліджень якості роботи в клубних закладах району та виявлення культурних потреб населення. | Відділ культури і туризму райдержадміністрації | 2018-2020 роки |
| 5. | Проведення щорічних районних конкурсів: - конкурс читців «Уклін тобі, великий наш Пророче!»; - конкурс танцю «О танцю, мить чудова»; - фестиваль-конкурс народної української, автентично-фольклорної пісні та народної музики «З джерел народу»; - свято української пісні «Живи пісне - душа народу»; - фестиваль сучасної української естрадної пісні «STAR FEST». | Відділ культури і туризму райдержадміністрації | 2018-2020 роки |
| 6. | Відновлення мережі кіно в районі, переоснащення кіноапаратури, створення умов для прокату сучасних фільмів. | Відділ культури і ту-ризму райдержадмініс трації, сільські ради | 2018-2020 роки |
| 7. | Організація та проведення на базі закладів культури ретрокінопоказів та кіносеансів, показ національно-патріотичних кінофільмів. | Відділ культури і ту-ризму райдержадмініс трації, сільські ради | 2018-2020 роки |
| VІІ. Робота з дітьми та творчою молоддю |  |  |  |
| 1. | Забезпечення пільгового навчання в комуналь-них закладах «Мошнівська дитяча музична школа» Черкаської районної ради та «Черво-нослобідська дитяча музична школа» Черкаської районної ради: - малозабезпечені; - багатодітні; - діти з інвалідністю; - діти - сироти; - діти учасників АТО. | Відділ культури і туризму, фінансове управління райдержадміністрації | 2018-2020 роки |
| 2. | Передбачення в проектах районного, сіль-ських бюджетів коштів для участі обдарова-них дітей, творчої молоді, вихованців поза-шкільних закладів району в культурно-мис-тецьких заходах (конкурсах, фестивалях, вис тавках тощо), районного, обласного та всеукра їнського, міжнародного рівнів на оплату внес ків, харчування, проживання, доїзди тощо. | Відділ культури і туризму, фінансове управління райдержадміністрації, сільські ради | 2018-2020 роки |
| 3. | Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді на основі традицій і звичаїв українського народу, вивчення його історичної та культурної спадщини, формування у підростаючого покоління високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України. | Відділ культури і туризму райдержадміністрації, сільські ради | 2018-2020 роки |

ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ    культури   і  ТУРИЗМУ

вул. В’ячеслава Чорновола, 157, м. Черкаси, 18003, тел./факс: (047) 64-34-50, тел. 64-34-81

E-mail:  cultrabotnikichrda@ukr.net  Код ЄДРПОУ  02231519

01.11.2017    	№ 208/01-02	            	      На    №    від

Черкаська районна рада

Про виконання Програми підтримки

закладів культури  Черкаського району

на 2016-2017 роки

На виконання Програми підтримки закладів культури Черкаського району на 2016-2017 роки за 2017 рік інформуємо.

Реалізацію державної політики в галузі культури   району на сьогодні  забезпечують 71 заклад культури, у тому числі - 34 клубних закладів, з них:  1 – КЗ «Черкаський районний організаційно-методичний центр народної творчості», 21 сільський будинок культури, 12 сільських клубів; КЗ «Черкаський районний організаційно-методичний центр бібліотечної та краєзнавчої роботи», КЗ «Черкаська районна дитяча бібліотека», 28 сільських бібліотек; 5 музеїв; КЗ «Червонослобідська дитяча музична школа» та КЗ «Мошнівська дитяча музична школа». Два сільських клуби в селах Гута Межирицька та  Єлизаветівка - не функціонують, перебувають у аварійному стані, будинок культури у  селі Тубільці потребує капітального ремонту після пожежі .

Дана мережа закладів є оптимальною і спроможна забезпечити потреби населення району у культурному обслуговуванні.

На виконання Плану заходів щодо виконання Програми протягом 2017 року проведено ремонтні роботи на загальну суму  1799,6 тис.грн.

Зокрема проведено капітальний ремонт вбиральні КЗ «Мошнівська дитяча музична школа» на суму 29,2 тис. грн. за рахунок субвенції  Мошнівської сільської  ради районному бюджету. У КЗ «Червонослобідська  ДМШ» виконано поточний ремонт покрівлі та фасаду на суму 47,5 тис. грн., а також поточний ремонт воріт на суму 12,5 тис. грн. Проведено ремонт  даху  та  внутрішнього туалету СБК с. Сагунівка на загальну суму 154,6  тис.грн., СБК с. Свидівок проведено ремонт та реконструкцію сцени на суму 60 тис. грн.; у СБК с. Леськи виконано поточний ремонт стелі в глядацькій залі на суму 39,6 тис. грн.; у СБК с. Мошни виконано поточний ремонт фойє на суму 8,0 тис.грн, СБК с. Хацьки проведено капітальний ремонт ( облаштування підвісної стелі з утепленням в залі)  на суму 191 тис. грн. , з них 105 тис. грн.  субвенція від народного депутата С.Я. Рудика, у СБК с. Худяки виконано капітальний ремонт покрівлі на суму 1 023,2 тис. грн.

Проведено заміну вікон у будинках культури сіл Софіївка, Руська Поляна, Мошни,  бібліотеки села Худяки.

Протягом 2017 року  проводилася робота щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, придбано музичне обладнання, сценічні костюми на загальну суму 681,4 тис.грн., зокрема для будинків культури с.Мошни - музичне обладнання на суму 148,9 тис. грн., систему відео нагляду на суму 21,9 тис. грн.; с. Сагунівка - музичне обладнання на суму 50,0 тис. грн.; . Степанки - сценічні костюми на суму 90,0 тис. грн., 49 тис. грн.. на чоловічі костюми (від народного депутата Сергія Рудика).

Закладами культури району постійно здійснюються заходи щодо задоволення культурно - дозвілєвих потреб населення. Всього проведено понад 7 тисяч культурно-мистецьких  заходів.  Особлива увага приділяється заходам по національно-патріотичному вихованню, популяризації історії України і рідного краю,  відродженню національної культури, краєзнавству, вшануванню героїв АТО.

До відзначення 100-річчя подій української революції 1917-1921років та вшанування пам’яті їх учасників проведено заходи до Дня Соборності України, Дня  пам’яті героїв Крут, Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дня Героїв Небесної сотні, річниця з Дня перемоги Революції Гідності,  Дня  пам’яті та примирення присвячені жертвам Другої світової війни, Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, Дня  Конституції України, Дня  незалежності України.

В  районі діє 353 клубних формувань, що налічують біля 4666 учасників, з них для дітей 181, учасників 2702.

Впродовж року участь виконавці Черкаського району взяли в 6-и Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах та фестивалях та отримали 14 дипломів. У програмі «Мистецька палітра»  на телестудії «Рось» взяли участь   народний аматорський хор «Мошногори»  с. Мошни; фольклорний колектив «Пісенні перевесла» с. Хацьки; вокальний чоловічий ансамбль «Ясноград» с. Яснозір’я, фольклорний колектив «Надвечір’я» с. Кумейки.

В серпні місяці  поточного року зразковий танцювальний ансамбль «Барви» Худяківського Будинку культури керівник  Інга Величко отримав звання «народний». Наразі 19 аматорських колективів району носять почесне звання:  17 - «народний»,  2 – «зразковий».

Бібліотечні установи району забезпечують обслуговування різновікових категорій користувачів, здійснюють бібліотечне обслуговування  мешканців району.  При сільських бібліотеках діє 25 клубів та об’єднань, з них для юнацтва та молоді 12

В бібліотечних закладах налічується 35 комп'ютерів. Є 25 одиниць копіювально-розмножувальної техніки. До мережі Інтернет має доступ 31 комп'ютер або 16 бібліотек. Комп’ютерною технікою забезпечені 17 бібліотек, з них 15 сільських.

До фондів бібліотек Черкаського району надійшло 2826  примірників книг  на суму 195,2 тис.грн. З них література національно-патріотичного спрямування, твори краєзнавчої літератури та місцевих авторів 1200 примірників на суму понад 80,0 тис.грн. Книги надійшли за державними програмами,   придбані за кошти місцевих бюджетів та подаровані.

На 2017 рік для бібліотек району з коштів місцевого бюджету передплачено газет та журналів в кількості 609 комплектів на загальну суму 126,7 тис. грн.

У рамках проблемно-цільового навчання працівників бібліотек області на базі комунального закладу «Черкаська районна дитяча бібліотека» Черкаської районної ради у вересні пройшло навчання «Участь у грантових проектах як засіб модернізації діяльності бібліотек».

Закладами культури  надано платних послуг на суму 201,2 тис. грн.  Найбільше коштів надійшло від надання платних послуг в селах Вергуни – 11,0 тис. грн.; Руська Поляна – 8,0 тис. грн.; Сагунівка - 7,3 тис.грн.

Дитячі музичні школи спрямовують свою роботу на забезпечення  естетичного виховання підростаючого покоління. Контингент становить  470  учнів, в тому числі Червонослобідська дитяча музична школа - 350  учнів, Мошнівська дитяча музична школа – 120 учнів, них 115 учнів – пільговики (діти з багатодітних родин, під опікою, діти-інваліди та діти учасників АТО), що становить 24 відсотки  загального контингенту.

Учні шкіл є постійними учасниками Міжнародних, Всеукраїнських обласних та районних конкурсів і фестивалів мистецтв. Зокрема учні Червонослобідської дитячої музичної школи протягом 2017 року отримали обласних - 47 дипломів, Всеукраїнських – 10 дипломів, Міжнародних – 9 дипломів, Мошнівської дитячої музичної школи - районних – 7 дипломів, обласних – 16, Всеукраїнських 12, Міжнародних – 9.

У  районі діє 5 музеїв, в тому числі  3 народних музеї історії села, в яких налічується 10,3 тис. експонатів. У музейних закладах   району постійно діють виставки фотосвітлин та друкованих матеріалів, присвячені вшануванню героїв АТО, історії села, оновлюються та оформляються експозиції до державних свят.

На території  району налічується 161 пам’ятка культурної спадщини. З них 157 пам’яток та 4 об’єкти архітектури та містобудування.  Перебувають на обліку 89 пам’яток, не стоять на обліку - 72 пам’ятки.

Начальник відділу

культури і туризму                                                                       О. В. Бардінова