### ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА РАДА

# РІШЕННЯ

16.02.2018 №21-22/VІІ

Про виконання «Районної

Програми  будівництва

(придбання) доступного

житла на 2011-2017 роки»

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи інформацію Черкаської районної державної адміністрації від 12.01.2018 №163/01-26, за погодженням постійної комісії з питань економічного розвитку села, комунальної власності та державної регуляторної політики, президії районна рада

ВИРІШИЛА:

- Інформацію про виконання «Районної Програми будівництва (придбання) доступного  житла на 2011-2017 роки» (далі – Програма), затвердженої рішенням районної ради від 13.04.2011 №6-6/VІ, взяти до відома (додається).

- У зв’язку з виконанням та закінченням терміну дії Програми, зняти її з контролю.

- Вважати таким, що втратило чинність, рішення районної ради від 13.04.2011 №6-6/VІ «Про районну Програму будівництва (придбання) доступного житла на 2011-2017 роки».

Голова ради									О.П.Собко

Звіт про виконання  Програми будівництва

(придбання) доступного житла у Черкаському

районі на 2011-2017 роки

Програму будівництва (придбання) доступного житла у Черкаському районі на 2011-2017 (далі – Програму) роки прийнято рішенням Черкаської районної ради  від 13.04.2011 №6-6/VІ. Метою Програми є підвищення рівня забезпечення громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, житлом шляхом удосконалення  існуючого та запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла.

Очікувані результати Програми: будівництво доступного житла для громадян, які потребують покращення житлових умов; стимулювання будівництва та збільшення обсягів будівельних робіт за рахунок усіх джерел фінансування; створення конкурентних умов, що сприятимуть здешевленню житла та зроблять його вартість більш доступною для населення; створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності.

Фінансування Програми було заплановано  проводити за рахунок коштів:

державного бюджету;

населення (70 % від загальних обсягів фінансування).

У зв’язку з відсутністю власних коштів громадян та недостатній бюджетний ресурс на будівництво (придбання) житла Програму реалізувати                 не вдалося. Окрім того, одним з негативних чинників стало питання високих відсоткових банківських ставок за кредитами на будівництво (придбання) житла.

Ураховуючи викладене, а також закінчення терміну виконання,   пропонуємо припинити дію Програми будівництва (придбання) доступного житла у Черкаському районі на 2011-2017 роки.

Водночас інформуємо, що на території Черкаського району проводиться індивідуальне житлове будівництво на приватизованих земельних ділянках.

Начальник відділу

регіонального розвитку,

архітектури та містобудування                                                 Ю.М. Котетунов