### ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА РАДА

# РІШЕННЯ

16.02.2018 №21-5/VІІ

Про виконання «Програми розвитку

дорожньої інфраструктури і

фінансування робіт, пов’язаних з

будівництвом, реконструкцією,

ремонтом та утриманням

автомобільних доріг загального

користування місцевого значення

у Черкаському районі на 2016-2017 роки»

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи інформацію Черкаської районної державної адміністрації від 11.01.2018 №123/01-41, за погодженням постійної комісії з питань економічного розвитку села, комунальної власності та державної регуляторної політики, президії районна рада

ВИРІШИЛА:

- Інформацію про виконання «Програми розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Черкаському районі на 2016-2017 роки» (далі – Програма), затвердженої рішенням районної ради від 09.09.2016 №8-2/VІІ (із змінами, внесеними рішеннями районної ради від 21.04.2017 №14-4/VІІ, від 02.06.2017 №15-6/VІІ, від 28.07.2017 №16-10/VІІ), взяти до відома (додається).

- У зв’язку з виконанням та закінченням терміну дії Програми, зняти її з контролю.

- Вважати такими, що втратили чинність, рішення районної ради:

від 09.09.2016 №8-2/VІІ «Про Програму розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Черкаському районі на 2016-2017 роки»;

від 21.04.2017 №14-4/VІІ «Про внесення змін до «Програми розвитку  дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Черкаському районі на 2016-2017 роки»»;

від 02.06.2017 №15-6/VІІ «Про внесення змін до «Програми розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Черкаському районі на 2016-2017 роки»»;

від 28.07.2017 №16-10/VІІ «Про внесення змін до «Програми розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Черкаському районі на 2016-2017 роки»».

Голова ради								О.П.Собко

Звіт про виконання програми розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Черкаському районі на 2016 – 2017 роки.

Відповідно до Програми розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Черкаському районі на 2016-2017 роки, протягом 2017 року в районі було заплановано провести ремонт доріг загального користування місцевого значення на умовах співфінансування 50% кошти районного бюджету та 50% кошти сільських рад, на території яких відбуватиметься ремонт доріг, та кошти передбачено в сумі 1 млн. 292,5 тис. грн. з районного бюджету та 1 млн. 292,5 тис. грн. з бюджетів сільських рад. Всього 2 млн. 585 тис грн.

Розпорядженням районної державної від 07.06.2017 №184 «Про виділення коштів та затвердження переліку об’єктів на поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення» зі змінами від 14.08.2017 № 271 перераховано кошти на Службу автомобільних доріг у Черкаській області зокрема на дороги:

1)Чорнявська сільська рада, на дорогу Степанки – Вергуни – Чорнявка – до а/д Р-10, виділено 300 тис. грн. (150 тис. грн. кошти районного бюджету та 150 тис. грн. кошти Чорнявської с/р) виконавцем робіт визначено філію «Черкаська ДЕД», станом на 31.08.2017 роботи виконані в повному обсязі (Дефектні акти підписано).

2)Степанківська сільська рада, дорога Н-16 –Хацьки – Степанки – Хутори виділено 180 тис. грн. (90 тис. грн. кошти районного бюджету та 90 тис. грн. кошти Степанківської с/р) виконавцем робіт визначено філію «Черкаська ДЕД», станом на 31.08.2017 роботи виконані в повному обсязі (Дефектні акти підписано).

дорога Степанки – Вергуни – Чорнявка – до а/д Р-10 виділено 300 тис. грн. (150 тис. грн. кошти районного бюджету та 150 тис. грн. кошти Степанківської с/р) виконавцем робіт визначено філію «Черкаська ДЕД», станом на 31.08.2017 роботи виконані в повному обсязі. (Дефектні акти підписано).

3) Тубільцівська сільська рада, дорога Хрещатик – Тубільці – до а/д           Р-10 виділено 320 тис. грн. (160 тис. грн. кошти районного бюджету та 160 тис. грн. кошти Тубільцівської с/р) виконавцем робіт визначено філію «Черкаська ДЕД», станом на 31.08.2017 роботи виконані в повному обсязі. (Дефектні акти підписано).

4) Хутірська сільська рада, дорога від Н-16 –Хацьки – Степанки – Хутори виділено 300 тис. грн. (150 тис. грн. кошти районного бюджету та 150 тис. грн. кошти Хутірської с/р) виконавцем робіт визначено філію «Черкаська ДЕД», станом на 31.08.2017 роботи виконані в повному обсязі. (Дефектні акти підписано).

5)Худяківська сільська рада, дорога від а/д Р-10-Худяки – Сагунівка – Боровиця – Рацево – до а/д Р-10, виділено 43,7 тис. грн. (21,8 тис. грн. кошти районного бюджету та 21,8 тис. грн. кошти Худяківської с/р) виконавцем робіт визначено філію «Черкаський райавтодор», роботи виконані в повному обсязі.

6) Дубіївська сільська рада, дорога Геронимівка - Руська Поляна –Дубіївка виділено 500 тис. грн. (250 тис. грн. кошти районного бюджету та 250 тис. грн. кошти Дубіївської с/р) виконавцем робіт визначено філію «Черкаський райавтодор», роботи виконані частково.

7) Руськополянська сільська рада, дорога Геронимівка - Руська Поляна –Дубіївка виділено 250 тис. грн. (125 тис. грн. кошти районного бюджету та 125 тис. грн. кошти Руськополянської с/р) виконавцем робіт визначено філію «Черкаський райавтодор», роботи виконані в повному обсязі.

8) Хацьківська сільська рада, дорога від Н-16 –Хацьки – Степанки – Хутори, виділено 100 тис. грн. (50 тис. грн. кошти районного бюджету, та 50 тис. грн. кошти Хацьківської с/р) виконавцем робіт визначено філію «Черкаська ДЕД», роботи виконані в повному обсязі (Дефектні акти підписано).

9) Свидівоцька сільська рада, дорога від Р-10-Сокирно, виділено 275 тис. грн. (137,5 тис. грн. кошти районного бюджету та 137,5 тис. грн. кошти Свидівоцької с/р) виконавцем робіт визначено філію «Черкаський райавтодор», роботи не розпочаті.

Начальник управління економіки					В.О.Гуня