### ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА РАДА

# РІШЕННЯ

04.05.2018 №23-3/VII

Про затвердження Програми

розвитку житлово-комунального

господарства та підтримки

комунального підприємства

теплових мереж Черкаського

району на  2018 - 2020 роки

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про житлово-комунальні послуги», враховуючи клопотання Черкаської районної державної адміністрації від 25.04.2018        №524/01-41, за погодженням постійної комісії районної ради з питань економічного розвитку села, комунальної власності та державної регуляторної політики, президії районна рада

ВИРІШИЛА:

      - Затвердити Програму розвитку житлово-комунального господарства та підтримки комунального підприємства теплових мереж Черкаського району на  2018 - 2020 роки (далі – Програма), що додається.

- Рекомендувати фінансовому управлінню Черкаської районної державної адміністрації здійснити фінансування заходів Програми, виходячи з можливостей бюджету.

- Контроль за виконанням рішення покласти на управління економіки Черкаської районної державної адміністрації,  відділ комунальної власності виконавчого апарату районної ради та постійну комісію районної ради з питань економічного розвитку села, комунальної власності та державної регуляторної політики.

Голова ради                                                                              		 О.П.Собко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради

04.05.2018 №23-3/VІІ

Програма розвитку житлово-комунального господарства та підтримки комунального підприємства теплових мереж Черкаського району

на  2018 - 2020 роки

1. Загальні положення

Програма розвитку житлово-комунального господарства та підтримки комунального підприємства теплових мереж Черкаського району на  2018 - 2020 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про житлово-комунальні послуги», статті 91 Бюджетного кодексу України.

Житлово-комунальне господарство Черкаського району – одна з визначальних галузей району. Галузь має життєво важливе значення для населення, для установ та інших споживачів Черкаського району. Без розвинутої інфраструктури, яка створюється та забезпечується підприємствами житлово-комунального господарства, неможливе існування будь-якої громади.

У спільній власності територіальних громад Черкаського району перебуває комунальне підприємство теплових мереж Черкаського району (далі – Підприємство), що є складовою частиною житлово-комунального господарства району.

Відсутність інвестицій в галузь та обігових коштів Підприємства призвели до значного погіршення технічного стану основних фондів, підвищення аварійності об'єктів житлово-комунального господарства, збільшення питомих та непродуктивних витрат матеріальних та енергетичних ресурсів, що негативно впливає на якість та рівень надання комунальних послуг.

2. Основна мета та завдання Програми

Програма розроблена з метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг.

Головна мета Програми – розв’язання проблем підвищення рівня та якості сфери виробництва і надання житлово-комунальних послуг та формування нової житлової політики.

Основними завданнями Програми є оновлення, модернізація та покращення фінансово-господарського стану Підприємства.

3. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

Для реалізації Програми передбачається розв’язати такі основні завдання:

- організація ефективного управління у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг та формування нової житлової політики, орієнтованої на потреби населення та їх можливостей;

- забезпечення беззбиткового функціонування Підприємства;

- технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг;

- залучення інвестицій, спрямованих на реформування житлово-комунального виробництва;

- поліпшення дисципліни розрахунків за спожиті житлово-комунальні послуги;

- оптимізація витрат і втрат енергетичних і матеріальних ресурсів;

- розвиток і реконструкція мереж і систем теплопостачання.

Підприємство створене з метою здійснення фінансово-господарської, виробничої та іншої діяльності, спрямованої на одержання прибутку від виробництва, транспортування та постачання теплової енергії споживачам, експлуатації об’єктів теплового господарства.

Підприємство працює сьогодні за рахунок мінімальних можливостей.	Обладнання Підприємства є технічно відсталим, внаслідок тривалої експлуатації значна частина теплових мереж замортизована і морально застаріла. На даний час основні фонди теплового господарства зношені на 90% і подальший їх знос може призвести до порушення режиму та якості подачі тепла.

В умовах постійного подорожчання електроенергії, обладнання, матеріалів, росту мінімальної заробітної плати собівартість наданих послуг з теплопостачання зростає. Підприємству необхідні обігові кошти на придбання матеріалів для виконання робіт по утриманню та оновленню інженерних мереж (заміна труб, утеплення теплової мережі), на підготовку житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період, придбання належних засобів обліку (встановлення теплових лічильників на будинки), необхідних технічних засобів. Потребує оновлення матеріальна база Підприємства за рахунок капітальних вкладень.

Діючі тарифи на послуги не покривають фактичні видатки, що призводить до збиткової діяльності Підприємства, а підвищення тарифів вкрай негативно сприйметься споживачами.

Підприємство одне з перших почало використовувати альтернативні види палива та повністю відмовилось від природного газу.

- Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Дана Програма визначає основні напрями діяльності та заходи реалізації у сфері житлово-комунального господарства. Необхідність розробки Програми обумовлена важкою ситуацією у сфері житлово-комунального господарства в Черкаському районі.

Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів районного бюджету, субвенцій місцевих бюджетів та з інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг асигнувань для виконання завдань Програми визначається районною радою. Фінансування здійснюється відповідно до передбачених у районному бюджеті коштів на відповідний бюджетний рік та заходів Програми.

Програма розрахована на 2018-2020 роки.

- Напрями діяльності та заходи Програми

| Оперативні завдання | Термін виконання | Відповідальні | Джерела фінансування | Очікувані витрати (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Придбання та встанов-лення вузлів комерційно-го обліку теплової енергії та виготовлення проектної документації | 2018 рік | КПТМ Черкаського району | місцевий бюджет | 440,0 |
| 2. Проведення капіталь-ного ремонту котелень та виготовлення дозвільної документації | 2018 рік | КПТМ Черкаського району | місцевий бюджет | 169,0 |
| 3. Погашення заборгова-ності за спожиті енерго-носії (природний газ, електроенергія, тверде паливо) станом на 01.05.2018 | 2018 рік | КПТМ Черкаського району | місцевий бюджет | 1187,0 |
| 4.Здійснення заходів по стягненню заборгованості за орендну майна (сплата авансового платежу) | 2018 рік | КПТМ Черкаського району | місцевий бюджет | 68,0 |
| 5. Поточний ремонт котелень та теплової мережі | 2019 рік | КПТМ Черкаського району | місцевий бюджет | 1609,0 |
| 6. Капітальний ремонт теплових мереж та заміна хімвододоочистки та виготовлення дозвільної документації | 2020 рік | КПТМ Черкаського району | місцевий бюджет | 996,0 |
| Всього за програмою: |  |  |  | 4 469,0 |

6.  Очікувані результати

1. Покращення якості надання послуг з теплопостачання споживачам Черкаського району.

2. Припинення зростання тарифів на послуги з теплопостачання внаслідок запровадження енергозберігаючих технологій.

3. Недопущення аварій та непродуктивних втрат матеріальних та енергетичних ресурсів.

4. Надання якісних послуг з теплопостачання відповідно до встановлених стандартів.

5. Покращення фінансового стану комунального підприємства теплових мереж  Черкаського району.

7. Управління Програмою та контроль за ходом виконання Програми

Відповідальність за виконання Програми покладається на управління економіки Черкаської районної державної адміністрації, яке:

-  щорічно інформує районну раду про хід виконання Програми;

- контролює хід реалізації заходів Програми, подає відповідні матеріали на засідання постійної  комісії  районної ради з питань економічного розвитку села, комунальної власності та державної регуляторної політики;

- аналізує використання бюджетних коштів за призначенням, сприяє залученню інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів і завдань виконавцями, зазначеними у Програмі.

Паспорт   Програми

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Черкаська районна державна адміністрація |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Розроблена відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про житлово-комунальні послуги» |
| 3 | Розробник програми | Черкаська районна державна адміністрація та комунальне підприємство теплових мереж Черкаського району |
| 4 | Співрозробники Програми | - |
| 5 | Відповідальний виконавець Програми | Черкаська районна державна адміністрація та комунальне підприємство теплових мереж Черкаського району |
| 6 | Учасники Програми | Черкаська районна державна адміністрація та комунальне підприємство теплових мереж Черкаського району |
| 7 | Термін реалізації програми | 2018 - 2020 роки |
| 8 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього: | 4 469 тис. грн., в т. ч. за 2018 рік – 1864 тис. грн. 2019 рік – 1609 тис. грн. 2020 рік – 996 тис. грн. |
|  | у тому числі: |  |
| 8.1 | коштів районного бюджету | 4 469 тис. грн. |
| 8.2 | коштів інших джерел | - |