### ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА РАДА

# РІШЕННЯ

14.11.2018 №29-1/VІІ

Про хід виконання Програми

розвитку дорожньої інфраструктури

і фінансування робіт, пов’язаних

з будівництвом, реконструкцією,

ремонтом та утриманням

автомобільних доріг загального

користування місцевого значення у

Черкаському районі на 2018-2020 роки

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи клопотання Черкаської районної державної адміністрації від 18.10.2018 №1151/01-41, на виконання плану роботи Черкаської районної ради на друге півріччя 2018 року, за погодженням постійної комісії з питань економічного розвитку села, комунальної власності та державної регуляторної політики, президії районна рада

ВИРІШИЛА:

- Інформацію про хід виконання Програми розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Черкаському районі на 2018-2020 роки (далі – Програма), затвердженої  рішенням  районної  ради  від  16.02.2018  №21-6/VІІ, взяти до відома (додається).

- Контроль за виконанням Програми продовжити Черкаській районній державній адміністрації та постійній комісії з питань економічного розвитку села, комунальної власності та державної регуляторної політики.

Голова ради									О.П.Собко

ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. В’ячеслава Чорновола, 157, м. Черкаси, 18003, тел./факс: (047) 64-02-81, тел. 64-33-33,

E-mail:cherkaskarda@ukr.netКодЄДРПОУ04061317

__________ № ____________  На № ________________від _____________

|  | Черкаська районна рада |
| --- | --- |
| Про внесення питання на розгляд сесії |  |

Районна державна адміністрація (далі – райдержадміністрація) порушує клопотання про внесення на розгляд сесії районної ради стан виконання Програми розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Черкаському районі на 2018-2020 роки (далі - Програма).

З метою покращення стану соціально-економічного розвитку, інвестиційної привабливості та створення умов для безпечного і повноцінного життя, праці і відпочинку населення району, існує необхідність поліпшення ситуації у сфері дорожнього господарства.

Враховуючи розпорядження голови Черкаської обласної державної адміністрації від 15.01.2018 № 4 «Про делегування районним державним адміністраціям Черкаської області функцій замовника при здійсненні закупівель робіт та послуг із поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в межах Черкаської області» (зі змінами від 19.03.2018 № 144) районною державною адміністрацією виготовлено проектно-кошторисну документацію на виконання поточного середнього ремонту на дорогах загального користування місцевого значення.

ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області» (далі – Замовник) проведедено тендерні процедури через систему державних закупівель Прозорро. Підрядником визначено ТОВ «Главшляхбуд» та розпочато роботи на дорогах загального користування місцевого значення:

- /Н-16/ – Хацьки − Степанки − Хутори км (окремими ділянками) Черкаського району, Черкаської області, вартість робіт становить 4 757 880,00 аукціон відбувся 01.08.2018. Роботи виконано на 60%;

- Степанки – Вергуни – Чорнявка – /Р-10/ (окремими ділянками) Черкаського району, Черкаської області, вартість робіт становить 8 890 000,00 аукціон відбувся 01.08.2018. Роботи виконано на 80%;

- /Р-10/ – Вергуни, км 0+000 – км 5+800 Черкаського району, Черкаської області, вартість робіт становить 1 794 804,00 аукціон відбувся 03.07.2018. Роботи виконано на 90;

- Хрещатик – Тубільці – /Р-10/ км 0+000 – км 6+800, Черкаського району, Черкаської області, вартість робіт становить 3 788 097,00 аукціон відбувся 20.07.2018. Роботи виконано на 90%;

- /Р-10/ – Геронимівка, км 0+000 – км 4+800 Черкаського району, Черкаської області, вартість робіт становить 4 440 000,00 аукціон відбувся 23.07.2018. Роботи виконано на 100%;

- /Р-10/ - Думанці – Куликівка – Жаботин – Михайлівка, км 0+000 – км 6+500 Черкаського району, Черкаської області, вартість робіт становить 3 525 888,00 аукціон відбувся 16.07.2018. Роботи виконано на 70%;

- /Р-10/ – Худяки – Сагунівка – Боровиця – Рацеве до а/д Р-10, км 1+600 – км 12+100 Черкаського району, Черкаської області, вартість робіт становить 1 944 292,80 аукціон відбувся 12.07.2018. Роботи виконано на 100%;

- /Р-10/ – Сокирна км 0+000 - км 2+000 Черкаського району, Черкаської області, вартість робіт становить 1 854 580,00 аукціон відбувся 02.08.2018. Роботи виконано на 10%;

- Геронимівка – Руська Поляна – Дубіївка Черкаського району, Черкаської області, очікувана вартість робіт становить 3 904 679,00 аукціон відбувся 10.09.2018. Роботи виконано на 10%;

- /Н-16/ – Білозір’я - /Н-16/ Черкаського району, Черкаської області, очікувана вартість робіт становить 976 272,00 аукціон відбувся 10.09.2018. Роботи виконано на 10%.

Супроводжувати означений проект та представляти його на пленарному засіданні доручено начальнику управління економіки райдержадміністрації Гуні Володимиру Олександровичу.

З огляду на зазначене, просимо надати можливість Гуні В.О. взяти участь при розгляді проекту постійними комісіями та отримувати необхідну інформацію щодо його проходження.

Голова	А. А. Яріш