КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 вересня 2013 р. № 718-р

Київ

Про затвердження плану заходів 
щодо створення Єдиного державного 
порталу адміністративних послуг

1. Затвердити план заходів щодо створення Єдиного державного порталу адміністративних послуг, що додається.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів.

3. Взяти до відома, що до введення Єдиного державного порталу адміністративних послуг у промислову експлуатацію його робота буде забезпечуватися пілотною версією зазначеного Порталу.

Прем’єр-міністр України                                                         М. АЗАРОВ

Інд.70

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 11 вересня 2013 р. № 718-р

ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо створення Єдиного державного 
порталу адміністративних послуг

1. Забезпечити:

1) створення бази даних про суб’єктів надання адміністративних послуг, центри надання адміністративних послуг, а також переліки послуг, які ними надаються;

2)  наповнення пілотної версії Єдиного державного порталу адміністративних послуг (далі — Портал) інформацією про суб’єктів надання адміністративних послуг, центри надання адміністративних послуг, а також переліки послуг, які ними надаються;

3)  розміщення у пілотній версії Порталу інформації про адміністративні послуги, які надаються суб’єктами та центрами надання адміністративних послуг, а також форм заяв, необхідних для одержання таких послуг.

Мінекономрозвитку, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, державні колегіальні органи (за згодою), Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю відповідних райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування.

2014 рік.

2. Забезпечити:

1) розроблення регламенту надання адміністративних послуг через Портал суб’єктами надання адміністративних послуг;

2) розроблення та створення у пілотній версії Порталу персональних електронних кабінетів зареєстрованих користувачів — суб’єктів звернення, суб’єктів надання та центрів надання адміністративних послуг.

Мінекономрозвитку,
Держінформнауки.

2014 рік.

3. Забезпечити:

1) можливість одержання суб’єктами звернення у пілотній версії Порталу інформації про хід розгляду їх заяв щодо надання адміністративних послуг;

2) розроблення програмного забезпечення, що використовується для створення та забезпечення функціонування Порталу.

Мінекономрозвитку.

2014—2016 роки.

4. Розробити та впровадити у пілотній версії Порталу механізм внесення суб’єктами звернення дистанційно в електронній формі плати за надання адміністративних послуг.

Мінекономрозвитку.

2014—2015 роки.

5. Забезпечити можливість одержання суб’єктами звернення за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку результатів надання адміністративних послуг.

Мінекономрозвитку, Мін’юст,Держінформнауки.

2014—2016 роки.

6. Забезпечити придбання:

1) серверного та телекомунікаційного обладнання, необхідного для функціонування Порталу;

2) ліцензійного програмного забезпечення, необхідного для функціонування Порталу.

Мінекономрозвитку.

2014 рік.

7. Забезпечити побудову та облаштування серверного приміщення, необхідного для функціонування Порталу.

Мінекономрозвитку.

2014 рік.

8. Провести дослідну експлуатацію Порталу з підключенням його до інформаційноїсистеми електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

Мінекономрозвитку,
Держінформнауки, НКРЗІ 
(за згодою).

2016 рік.

9. Створити в установленому законодавством порядку комплексну систему захисту інформації Порталу з підтвердженою відповідністю.

Мінекономрозвитку, АдміністраціяДержспецзв’язку.

У шестимісячний строк після виконання пункту 8 цього плану заходів.

10. Забезпечити введення Порталу у промислову експлуатацію.

Мінекономрозвитку,
Держінформнауки.

У місячний строк після виконання пункту 9 цього плану заходів.